Kodifikačný systém Slovenskej republiky v rokoch 2019-2022 prechádzal a bude prechádzať zásadnými zmenami z hľadiska funkcionality, ktorá sa prispôsobuje alebo bude prispôsobovať požiadavkách kodifikačného systému NATO a požiadavkám zavádzaniu eGovernmentu v Slovenskej republike. Základným pilierom pre úspešné zvládnutie aplikácie týchto požiadaviek bola novelizácia zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky MO SR č.479/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov. Novelizácia zákona vytvorila základné predpoklady pre prispôsobenie technickej stránky – aplikácie MC CATALOGUE, výkonu kodifikačného systému Slovenskej republiky, najmä pre funkčnosť prístupu do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov. 
V roku 2019 boli vykonané nasledujúce kroky :

· Nadobudnutie platnosti novely zákona a vyhlášky

· Výber poskytovateľa cloudového priestoru pre prevádzku aplikácie a správu databázy

· Zmluva s MV SR o poskytnutí cloudového priestoru vo vládnom cloude Slovenskej republiky

· Zmluva na úpravu aplikácie pre WEB prostredie

· Umiestnenie aktualizovanej aplikácie v testovacom režime na funkčné testy do 15.2.2020
(Od 15.2.2020 úrad preberá kompletné služby administrácie a prevádzky aplikácie MCC WEB vo vládnom cloude)

· Od 1.1.2020 boli vykonané a budú sa vykonávať :

· Príprava technickej a prevádzkovej dokumentácie pre funkčnosť aplikácie vo vládnom cloude

· Prepojenie aplikácie MCC WEB v testovacom prostredí s testovacím prostredím Integrovaného informačného systému MO SR (SAP) prostredníctvom nadrezortnej informačnej siete GOVNET 
· Aktualizácia http://www.uosksok.sk/?odbor=3_SK&page=3_SK – hlavný infokanál 

· 5.2.2020 I. školenie Agentúr pre kodifikáciu – IP ADRESY 
· Február – Marec - Školenie Odd. katalogizácie a správy číselníkov ÚCL MO SR
· Marec – koniec testovania, vyhodnotenie prevádzky,  úprava aplikácie

· Marec – vydanie kodifikačného bulletinu 2020 (kontakty na ApK)
· Apríl – II. školenie Agentúr pre kodifikáciu – vydanie osvedčení
·  I. školenie výrobcov / dodávateľov pre účely obrany

·  II. vydávanie prístupov do elektronického systému spracovania údajov pre dodávateľov

· Apríl – Máj - spustenie MCC WEB do rutinnej prevádzky  podľa zásad novelizovaného zákona a vyhlášky

V súčasnom období prebieha spracovanie návrhov kodifikačných údajov pôvodným spôsobom, bez prístupu dodávateľov do elektronického spracovania údajov. 
